中国科学技术大学软件学院

软件工程实验项目环节

开题报告

项 目 名 称： 基于多智能体协同的科研文献智能综述生成系统

成 员 名 单：

导       师：    丁箐

工 程 领 域： 软件工程

研 究 方 向： 多智能体系统

开 题 时 间： 2026 年 10 月

中国科学技术大学软件学院

填表日期：   2026年 10 月 27 日

# 一、 简况

| 名称 | 中文 | 基于多智能体协同的科研文献智能综述生成系统 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文 | A Multi-Agent System for Verifiable Literature Review Generation |  |  |  |
| 项目组成员名单 | 姓名 |  | 学号 | 项目中的分工 | 签 章 |
| 中 英 文 摘 要 | 本课题针对科研文献综述写作中“检索—精读—归纳—成文”链条长、大模型生成内容难以溯源的问题，设计并实现一个基于多智能体协同的综述生成系统。系统把综述写作拆成规划、检索、全文获取、分析、聚类对比、撰写、校验等阶段，并编译为 LangGraph 状态图：检索阶段以概念、综述、评测、难点四类查询意图并发检索 arXiv，用 RRF 融合多路结果并沿引用图扩展；全文阶段按 arXiv HTML、ar5iv HTML、LaTeX 源码、PDF 四级依次获取并逐篇分节，失败时回退摘要、连续失败熔断；分析阶段按论文展开 N 路并行，为每篇论文生成含问题、方法、新颖性、数据集、指标与局限的结构化卡片，卡片字段必须附能在原文逐字匹配的引文，匹配不上即置空；对比阶段以“标题＋问题＋方法”签名做 TF-IDF 聚类，输出方法族、演进边与指标冲突；写作阶段由模板确定事实与出处，模型只在证据白名单内改写文风；校验阶段依次检查片段存在性、数字一致性与双向词面覆盖，不通过的句子先尝试在同篇论文内重挂证据，再决定丢弃。系统另提供命令行与网页两种入口、SQLite 运行档案与五项指标的评测脚本，支持按环节单独关闭的消融实验。目前系统可在无 API Key 的离线模式下完整运行，已产出 24 篇与 30 篇规模的两篇样例综述。 |  |  |  |  |
|  | 中文 | 多智能体 检索增强生成 文献综述 |  |  |  |
|  | 英文 | Multi-Agent / Retrieval-Augmented Generation / Literature Review |  |  |  |

# 二、选题依据

1．研究意义与工程价值。科研文献数量持续增长，完成一篇综述须经检索、筛选、精读、归纳、对比与成文，通常耗时数周乃至数月；大语言模型虽能快速生成文本，却普遍存在引用幻觉——所引文献并不存在，或观点在原文中缺乏依据，难以直接用于科研与教学。本课题拟构建基于多智能体协同的科研文献智能综述生成系统，把综述写作拆解为规划、检索、分析、聚类、对比、撰写、校验与评估等可独立验证的子任务，由职责单一的智能体沿同一条证据链协同完成。其工程价值有三：一是把初稿产出周期由“周”压缩到分钟级，使研究者把时间用于判断而非抄录；二是以句子级证据绑定约束生成，使正文每一句都能回溯到具体文献片段，便于审阅与复核；三是系统除图编排库外不引入第三方运行时依赖，可离线部署，适合在课题组、图书馆与研究生教学中落地。

2．国内外研究现状与发展趋势。国外研究沿三条路径推进：一是检索增强生成，Lewis 等把外部检索与生成模型耦合，缓解了知识过时与事实性错误，成为文献类问答的范式[1]，其后工作以稀疏与稠密召回互补、再以重排提升相关性[4,5]；二是面向科研的自动化写作，PaperQA 构建“检索—阅读—写作”闭环[3]，AutoSurvey 尝试由大模型完成综述的章节规划与全文生成[2]；三是多智能体协同，MetaGPT 以角色分工与结构化消息组织多个智能体完成复杂任务[6]。国内知网、万方等平台已具备较强的检索与知识组织能力，智源、中科院与清华等团队在中文预训练、中文重排与多智能体框架上进展迅速。总体趋势是由“单模型一次性生成”走向“多阶段协同与证据校验”，由“文本相似度评价”走向“事实一致性与引用可追溯性评价”。

3．选题的先进性与实用性。其一，检索采用“论文—片段”两级粒度：先以四类查询意图并发检索，按 RRF 融合名次而非分值，使风格不同的检索器可以合并，再沿引用图做一跳扩展；段落层用 BM25 与向量双路召回、RRF 融合后启发式重排，接有模型服务时可将哈希向量替换为真实语义向量。其二，写作采用“模板定事实、模型管语言”的白名单机制：骨架句自带论文与片段编号，模型只能引用白名单内的证据编号，越界引用直接丢弃，合格句不足一半则整节退回模板，从机制上保证质量下限。其三，校验把“存在性—数字一致—双向词面覆盖—模型蕴含—带相似度门槛的重挂修复”做成可执行的流水线，修复优先于删除。其四，整条流水线编译为 LangGraph 状态图，用 Send 实现按论文并行、用 defer 汇合、用条件边承载“不合格回退”、用检查点支持断点恢复[7]。其五，全流程状态与产物落盘，评测直接读取 claims.json 等记录而非解析 Markdown，使效果可量化、可复现。其六，默认读取论文全文：按 arXiv HTML、ar5iv、LaTeX 源码、PDF 四级回退并逐篇分节，引用单元从摘要句扩展到章节段落，全部来源失败时自动回落摘要、连续 5 篇失败熔断。

4．技术难度与工作量。技术难点有五：一是长文档结构化生成，须在有限上下文内完成跨文献观点的对齐、归并与冲突消解，避免“摘要堆砌”；二是引用幻觉抑制，须把生成约束在检索到的片段上，并设计可自动执行、可解释的支撑度判定——词面覆盖过松会放过错误引用，过严又会误杀改写句，阈值与判据需实验确定；三是方法族自动划分，TF-IDF 加贪心聚类对阈值敏感，需阈值自适应与单篇族合并策略，语料上千篇时还要更换可扩展的聚类方法；四是全文解析，HTML 与 LaTeX 没有统一结构，公式、图表、脚注与参考文献要剔除，PDF 兜底的分节识别不稳定，须在“读得多”与“引得准”之间取舍；五是双模式一致性，离线启发式与在线大模型必须共用同一套数据契约与校验规则，否则评测结论无法互相比较。工作量上，系统含 5 个职责单一的智能体、8 个编排节点、全文获取与两级检索、SQLite 存储、命令行与网页两套入口，核心代码约 4200 行、自动化测试 55 项；须完成 4 个主题的金标准标注、端到端生成、消融对照与指标评测，并形成技术报告与答辩材料。

参考文献

[1] Lewis P, et al. Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive NLP tasks[C]//NeurIPS, 2020.

[2] Wang Y, et al. AutoSurvey: Large language models can automatically write surveys[J]. arXiv:2406.10252, 2024.

[3] Lála J, et al. PaperQA: Retrieval-augmented generative agent for scientific research[J]. arXiv:2312.07559, 2023.

[4] Robertson S, Zaragoza H. The probabilistic relevance framework: BM25 and beyond[J]. Found. Trends IR, 2009, 3(4): 333-389.

[5] Chen J, et al. BGE M3-embedding: Multi-lingual, multi-granularity text embeddings[J]. arXiv:2402.03216, 2024.

[6] Hong S, et al. MetaGPT: Meta programming for a multi-agent collaborative framework[C]//ICLR, 2024.

[7] LangChain AI. LangGraph: Build stateful, multi-actor LLM applications[EB/OL]. https://github.com/langchain-ai/langgraph, 2024.

三、课题内容及具体方案

1．课题内容 （1）研究目标。输入一个研究主题与论文规模，输出一篇带句子级引用、可逐句回溯的英文综述初稿，含背景与问题定义、方法族分类、技术演进、评测图景、开放问题五章正文，以及引用编号、参考文献与证据附录；提供命令行与网页两种入口，并把运行过程、中间产物与统计数据全部落盘，供审阅与复现。 （2）主要研究内容。①多路检索与融合：概念、综述、评测、难点四类查询，RRF 融合、引用图一跳扩展、磁盘缓存与限流；②全文获取与分节：arXiv HTML、ar5iv、LaTeX、PDF 四级回退，按章节生成 #s/#i/#m/#e 等前缀，失败回落摘要并对连续失败熔断；③结构化读卡与逐字回查：六字段卡片、字段级证据绑定，数据集与指标只在摘要与实验节抽取；④方法族聚类、演进边与指标冲突检测；⑤模板骨架加证据白名单的受控写作；⑥存在性、数字一致与双向词面覆盖的三级校验，以及带相似度门槛的重挂修复；⑦金标准与消融评测；⑧命令行、网页与 SQLite 存储。 （3）范围界定。按主题限定检索范围，不做全领域覆盖；默认读取全文并按四级来源回退，解析为启发式、不接 GROBID，公式、图表与参考文献不入证据；不做全文级的实验复现；不微调模型，通过检索与校验约束生成；不做分布式部署与多语言输出。 2．系统需求分析 功能需求。面向研究者：输入主题即可获得可审阅的初稿，点击正文角标能查看对应的原文片段与 arXiv 链接；面向工程与评测：同一主题可用不同配置批量运行并对比指标；面向审计：可查看未通过校验的句子、其判定原因与运行 trace，定位到具体片段。 非功能需求。可离线：无任何 API Key 时全链路可用；可追溯：每条事实句绑定 span，附录给出原文；可复现：检索与全文结果缓存、参数固定、过程留痕；可扩展：大模型、向量服务与存储均为可插拔实现；性能：24 篇论文离线运行在十几秒量级（首次抓全文另需 1–2 分钟），分析阶段并发度可配；健壮性：网络失败显式报错而非静默降级，全文不可得时自动回退摘要、连续 5 篇失败熔断，数据库不可用时仅告警并继续。 约束条件。Python 3.10 及以上；除图编排库 LangGraph 外不引入第三方运行时依赖；arXiv 请求间隔不小于 3 秒并做本地缓存，避免触发限流。 3．系统概要设计 分层架构。系统分为五层：数据契约层（schema，10 类数据结构，定义智能体之间的接口）、能力适配层（arXiv 客户端、全文获取与分节、大模型客户端、向量后端、SQLite 存储与文本工具）、智能体层（拆题、读卡、对比、写作、校验五个职责单一的智能体）、编排层（LangGraph 状态图与统一收尾）与接口层（命令行、网页）。上层只依赖下层的接口，替换模型或存储不影响智能体逻辑。 编排设计。流水线为“规划→检索→并行分析→对比→写作→校验→成稿”，校验后接一条条件边：存在未通过句子且轮次小于 2 时进入修复节点，修复后再回校验。分析阶段用 Send 为每篇论文派一个分支、结果写入累加通道，对比节点标记 defer，待全部分支落地后只执行一次；所有节点读写同一份状态，配合检查点支持断点恢复，流程图可自动导出为 Mermaid 供报告使用。 数据契约与产物。引用单元是片段而非论文：片段 id 形如“论文编号#章节前缀+序号”（如 2104.09864#m2），贯穿卡片、声明与正文；每条声明记录句子、引用的论文、引用的片段以及是否为分析句，正文标号由声明渲染而来。一次运行产出综述正文、卡片、方法族、声明、未通过句、统计、trace、流程状态等 11 个文件，并同步写入 SQLite 的 7 张表（运行、论文、片段、卡片、声明、问题、附件）。 4．拟采用的开发方法、环境，测试方案等 开发方法。采用迭代增量与离线优先：先把离线启发式链路跑通形成可测基线，再逐项接入大模型能力，接口保持不变；每增加一个环节都配一个可单独关闭的开关，用于单变量消融，避免“一次改四处”的对照。版本管理采用主干加特性分支，接口变更走合并请求并在描述中标注影响范围，关键决策记入开发日志。 运行环境与依赖。开发与运行环境为 Windows 与 Linux，Python 3.10 及以上，编排依赖 LangGraph 1.2.17；HTTP、XML 解析、JSON、SQLite 与网页服务均使用标准库实现。数据源为 arXiv Atom 接口，可选接入 OpenAI 兼容的大模型与向量接口（DeepSeek、OpenAI、通义等），模型不可用时自动回落到启发式路径。 测试方案。单元测试覆盖文本处理、BM25 与 RRF、校验器三类判定、写作白名单改写、拆题回退、存储与评测指标，以及全文解析（HTML、LaTeX、纯文本分节与 span 前缀、缓存预算失效、span 配额），共 55 项；端到端测试以桩替换 arXiv 接口，在无网络条件下跑通全流程并核对产物数量与关键字段；消融测试对完整、朴素、关闭修复、关闭对比、关闭稠密五组配置逐一运行并对比保留句数、修复数与引用指标；质量评测以 4 个主题的金标准为参照，计算覆盖、论点、结构、引用精度与引用存在率五项指标，并人工抽查证据附录的可核对性。 5．技术难度及特色分析 主要难点。一是证据粒度带来的取舍：以句子为片段虽可逐字核对，却无法支撑实验细节层面的论述，需在范围界定中如实说明；二是支撑度判定的两难：词面覆盖率过低会放过“张冠李戴”，过高会误杀改写句，系统为此设计了“双向覆盖 + 模型蕴含 + 带门槛的重挂修复”的分级策略，阈值仍需按语料调参；三是聚类稳定性：TF-IDF 加贪心聚类受语料规模与阈值影响较大，需阈值自适应与单篇族合并；四是全文解析：HTML 与 LaTeX 没有统一结构，公式、图表、脚注要剔除，PDF 兜底的分节识别不稳定；五是双模式一致性：离线与在线两条路径必须共享同一套契约与校验，否则评测结果不可比。 特色与创新。①句子级证据绑定：不是文末列文献，而是每句事实绑到具体片段，正文、参考文献与证据附录三者可互查；②两级检索加白名单受控写作：先筛论文再筛段落，模型只负责语言、不负责事实；③全文四级回退与章节感知：HTML、ar5iv、LaTeX、PDF 依次尝试，span 自带章节前缀，失败回落摘要；④可关环的消融设计：每个环节都能单独关闭，配合固定的产物格式，使“某一环是否有用”成为可测问题；⑤除编排库外零第三方依赖、可离线运行，核心算法自实现，便于教学演示与二次开发；⑥诚实的失败处理：宁可删句、宁可字段置空，也不让无据内容进入正文。

# 四、工作进度的大致安排

| 第 1—2 周：文献调研与方案细化；确定数据契约与评测口径；搭建 arXiv 检索、缓存与限流基线。成果：检索模块与 4 个主题的候选语料。 第 3—4 周：实现读卡智能体与逐字回查，完成六字段卡片、证据绑定与离线启发式兜底。成果：卡片数据与证据附录雏形。 第 5—6 周：接入 LangGraph 编排，实现按论文并行、defer 汇合与校验回退边。成果：端到端可运行的流水线与自动导出的流程图。 第 7 周：实现模板骨架与证据白名单改写，调优校验阈值与重挂修复策略。成果：五章正文与未通过句清单。 第 8 周：网页三页（输入、进度、阅读）与 SQLite 落库，打通命令行与网页共用同一流水线。成果：可演示原型。 第 9 周：补齐 4 个主题的金标准，运行五项指标评测与五组消融配置。成果：评测报告与消融对照数据。 第 10 周：整理技术报告、样例综述与答辩材料，完成代码与文档的收口。成果：技术报告、样例两篇、答辩 PPT。 |  |
| --- | --- |
| 预期成果及特色 （1）可运行系统：命令行与网页两套入口，含部署与使用说明；一次运行产出综述正文、卡片、方法族、声明、未通过句、统计、trace 等 11 个文件，并写入 SQLite 运行档案。 （2）样例与语料：24 篇与 30 篇规模的两篇样例综述（含证据附录）；4 个主题的金标准标注与候选语料快照。 （3）评测数据：覆盖、论点、结构、引用精度、引用存在率五项指标的主题级结果，以及完整、朴素、关闭修复、关闭对比、关闭稠密五组配置的消融对照。 （4）文档与材料：技术报告、开发日志与答辩材料。 特色：句子级证据绑定与证据附录；两级检索加证据白名单的受控写作；每个环节可单独关闭的可测设计；除编排库外零第三方依赖、可离线运行。 |  |
| 导师意见（对选题和工作过程及成果进行说明，并给出成绩。） 导师签名： 年 月 日 |  |
| 答辩小组意见 答辩组长签名： 年 月 日 |  |